

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร**

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้าง

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต สายวุฒิชัย-สุทิน หมู่ที่ ๔ บ้านบูโล๊ะสะนีแย มีขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐.-บาท ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน นั้น

 บัดนี้ ผู้รับจ้าง โดย นายมะนาเซ เจะแมง ได้ส่งมอบงานจ้าง แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร จะตรวจงานจ้างตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ บ้านแหร ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 (นายอับดุลการิม ยุมอ)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร